事业单位法人年检报告公开表

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 邢台市南水北调配套工程建设管理处 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 受市南水北调办公室委托，负责辖区内省委托水厂以上工程的建设和管理；负责辖区内调蓄工程建设管理。 |
|  | 住 所 | 邢台市钢铁北路552号 |
|  | 法定代表人 | 宋增志 |
|  | 开办资金 | 50万元 |
|  | 经费来源 | 自收自支 |
|  | 举办单位 | 邢台市南水北调办公室 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2013年是南水北调主体工程的决胜之年，配套工程建设全面开展之年。南水北调中线工程邢台境内主体工程全长93.3公里，年分配我市水量3.33亿立方米，共需修建桥、闸、涵等建筑物173座，其中桥梁101座，截止目前，主体工程已提前完工，具备通水条件，跨渠桥梁建设已全部建成通车，沙河段倒虹吸工程已通过法人验收，成为邯石段工程首个通过验收的项目。 南水北调配套工程是将每年分配我市3.3亿立方米的水量自总干渠6个分水口门，通过输水管道送向全市所有县城、重点城镇和工业区，共计23个供水目标。需修建水厂以上输水管道362公里，修建水厂22座及相应配水管网。水厂以上输水工程，概算总投资43亿元，项目法人河北水务集团委托市南水北调办公室进行建设管理；水厂及配水管网工程由所在地政府负责建设管理。主要有以下3个方面工作： 1、邢清干渠工程年内完成管道安装任务（试验段除外） 2、其他输水管道工程年内具备开工建设条件 3、水厂及配水管网建设陆续启动 2014年，在做好我市南水北调总干渠征迁资金管理工作的同时，把南 水北调配套工程建设资金作为一项重点，进一步强化了管理。 |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |  |
| 受奖 惩评 估及 诉讼 投诉 情况 | 无 |  |